**河北大学校园施工管理流程图**

学校财务部门根据《河北大学校园施工备案表》支付较大型项目的预付款和进度款；根据《河北大学校园施工备案表》和《河北大学校园施工备案完工签证表》支付工程款（一次性付清项目）和尾款（分期付款项目）

按照相关要求整改完成

不予组织验收

组织验收，据实填写《河北大学校园施工备案完工签证表》

否

是

是否遵守《河北大学校园施工承诺书》约定

项目责任单位敦促施工单位及时清理垃圾，结清水电费用等

项目责任单位监督管理，确保施工单位安全文明施工

将填报后的《河北大学校园施工备案表》第一联和《河北大学校园施工承诺书》送达后勤与资产管理处

在安全工作处办理《河北大学安全文明施工承诺书》

项目责任单位持相关资料到后勤与资产管理处办理施工备案手续

项目责任单位在后勤与资产管理处网站下载、填写《河北大学校园施工备案表》和《河北大学校园施工承诺书》

在卫生绿化中心办理垃圾清理、绿化恢复等手续

在水电服务保障中心办理施工用水、用电手续

在能源管理中心办理施工用水、用电计量手续